### 

# Projet EASYSCOP

Numéro de groupe : 9

Participants au groupe : Anis, Gaya, Azlaf, Antoine

Repository du projet : http://github.com/groupe\_9\_easycop

### Point d’étape : 25/10/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Taches complétées durant la période | * Signal DC fonctionnel * PWM fixe fonctionnel * Compilation C Fonctionnel rien ne s’affiche |
| Réalisation technique : evaluation globale de la période | Génerateur ★★★★☆ Oscilloscope ★★☆☆☆ |
| Organisation : evaluation de la période | ★★★☆☆ |
| Difficultés et points de vigilance | * Sauvegarde et “fusion” des deux projets * John part en vacances |
| Pourcentage d’avancement global | Génerateur 25 %  Oscilloscope 15 %  Totale ~20% |
| Commentaires | Le 7-segment semble vraiment compliqué à mettre en place sur le generateur. |

### Suivi d’avancement